TÀI LIỆU LÀM VIỆC NỘI BỘ

Hướng dẫn chạy dự án
và kế hoạch công việc cho nhóm

Cổng thông tin OCOP và du lịch nông nghiệp Lâm Đồng

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Đối tượng | Nhóm phát triển backend, frontend, database/DevOps và kiểm thử |
| Trạng thái | Scaffold tối thiểu trên nhánh main; phát triển tuần tự theo commit nhỏ |
| Thời gian | Lộ trình đề xuất 12 tuần (3 tháng) |
| Phiên bản tài liệu | 1.0 - cập nhật ngày 25/08/2026 |

Nguyên tắc sử dụng: Tài liệu này phản ánh trạng thái hiện tại của nhánh main. Chỉ GET /health đã có trong backend; các endpoint nghiệp vụ bên dưới là backlog đã chốt để nhóm triển khai tuần tự.

# Mục lục nhanh

- 1. Trạng thái dự án và nguyên tắc phối hợp

- 2. Hướng dẫn chạy bằng Docker Compose

- 3. Cách chạy backend/frontend riêng và kiểm thử

- 4. Kế hoạch công việc 12 tuần

- 5. Danh sách REST API backend

- 6. Danh sách component và route frontend Vue 3

- 7. Nhiệm vụ cần làm ngay và tiêu chí hoàn thành

# 1. Trạng thái dự án và nguyên tắc phối hợp

## 1.1 Thành phần đang có trên nhánh main

| Phần | Hiện trạng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Database | Có schema PostgreSQL/PostGIS, seed dev, hardening migration và ERD | Schema được nạp tự động khi volume PostgreSQL được tạo lần đầu. |
| Backend | FastAPI tối thiểu, CORS, Dockerfile và test health | Hiện chỉ có GET /health; chưa có kết nối DB, model, auth hay API nghiệp vụ. |
| Frontend | Vue 3 + TypeScript + Vite, Vue Router, Axios, Bootstrap | Hiện có route / và HomeView placeholder; chưa chuyển giao diện React/Figma. |
| Tài liệu | API guide, ERD và Postman collection | Dùng làm hợp đồng phát triển; Swagger sẽ là nguồn chi tiết khi API được hiện thực. |
| Bản lưu | Nhánh codex/archive-working-backend-2026-08-21 | Chỉ tham khảo hoặc lấy từng phần nhỏ; không merge nguyên nhánh vào main. |

## 1.2 Phân vai đề xuất

| Vai trò | Trách nhiệm chính | Đầu ra bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| Backend | FastAPI, database session, JWT/RBAC, API, PostGIS, OSRM, Firebase | OpenAPI rõ ràng, test, migration và Postman cập nhật. |
| Frontend | Vue 3, component theo Figma, router, Axios, responsive và trạng thái UI | Trang chạy đúng thiết kế, xử lý loading/error/empty và tích hợp API thật. |
| Database/DevOps | Schema, migration, seed, Docker Compose, backup và cấu hình môi trường | Môi trường tái lập được; không lộ secret; dữ liệu dev nhất quán. |
| QA/Tài liệu | Test case, kiểm thử phân quyền, regression, hướng dẫn sử dụng và demo | Checklist nghiệm thu, báo lỗi có bước tái hiện và tài liệu cập nhật. |

Nếu nhóm ít người, một thành viên có thể kiêm nhiều vai trò; tuy nhiên mỗi task vẫn phải có một người chịu trách nhiệm chính và một người review.

## 1.3 Quy trình Git cho mọi thành viên

- Đồng bộ nhánh main trước khi bắt đầu; tạo nhánh riêng theo task, ví dụ feature/auth-login hoặc feature/home-header.

- Mỗi nhánh chỉ giải quyết một mục tiêu nhỏ. Commit nên mô tả đúng thay đổi, không gom backend, frontend và tài liệu không liên quan vào cùng một commit.

- Tạo Pull Request, ghi cách chạy và bằng chứng kiểm thử. Ít nhất một thành viên khác review trước khi merge.

- Không commit .env, .venv, node_modules, cache, file Firebase service account hoặc mật khẩu thật.

- Không merge nguyên nhánh archive vào main. Chỉ lấy lại file/đoạn nhỏ khi đã hiểu và có test bảo vệ.

## 1.4 Definition of Done chung

- Chạy được trên máy khác bằng hướng dẫn trong repository.

- Có kiểm thử phù hợp và không làm hỏng test/build hiện tại.

- API cập nhật OpenAPI/Postman; UI cập nhật route, trạng thái loading/error/empty và responsive.

- Không lộ secret; dữ liệu và quyền truy cập được kiểm tra ở backend.

- Pull Request nhỏ, dễ review, có ảnh chụp hoặc kết quả test khi cần.

# 2. Hướng dẫn chạy bằng Docker Compose

## 2.1 Điều kiện trước khi chạy

- Đã cài Docker Desktop và Docker Desktop đang ở trạng thái Running.

- Mở PowerShell tại thư mục gốc D:\DO_AN_CHUYEN_NGANH\ocop-lamdong-portal.

- Các cổng 5432, 5050, 8000 và 5173 chưa bị ứng dụng khác chiếm dụng.

- Có Node.js/npm để chạy frontend cục bộ; frontend hiện chưa nằm trong Docker Compose.

## 2.2 Tạo file môi trường

Copy-Item .env.example .env

Mở .env và thay toàn bộ giá trị change-me. Mật khẩu chỉ dùng cho môi trường phát triển và không được commit.

| Biến | Mục đích | Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| POSTGRES_DB | Tên database | Mặc định gợi ý: lamdong_ocop. |
| POSTGRES_USER | Tài khoản PostgreSQL | Không dùng tài khoản dùng chung ngoài nhóm. |
| POSTGRES_PASSWORD | Mật khẩu PostgreSQL | Đặt giá trị mạnh, không ghi vào tài liệu/chat công khai. |
| PGADMIN_DEFAULT_EMAIL | Tài khoản đăng nhập pgAdmin | Chỉ dùng trong môi trường dev. |
| PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD | Mật khẩu pgAdmin | Không cần giống mật khẩu PostgreSQL. |
| DATABASE_URL | Kết nối DB khi chạy backend trực tiếp | Host localhost; khi chạy trong container phải dùng host postgres. |
| CORS_ORIGINS | Nguồn frontend được phép gọi backend | Dev hiện dùng http://localhost:5173. |
| VITE_API_BASE_URL | Base URL Axios của frontend | Dev hiện dùng http://localhost:8000/api/v1. |

Lưu ý database cũ: Nếu volume PostgreSQL đã tồn tại, đổi POSTGRES_PASSWORD trong .env không tự đổi mật khẩu role trong database. Hãy đổi mật khẩu bằng pgAdmin/SQL trước; chỉ xóa volume khi dữ liệu có thể bỏ hoàn toàn.

## 2.3 Khởi động toàn bộ service hiện có

docker compose up --build -d docker compose ps

| Service | Địa chỉ | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| postgres | localhost:5432 | PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4; dữ liệu lưu trong volume postgres_data. |
| pgadmin | http://localhost:5050 | Quản trị database bằng giao diện web. |
| backend | http://localhost:8000 | FastAPI; health check tại /health, Swagger tại /docs. |
| frontend | http://localhost:5173 | Chạy riêng bằng npm; chưa có service trong compose hiện tại. |

## 2.4 Kiểm tra và xem log

docker compose ps docker compose logs -f backend docker compose logs -f postgres docker compose logs -f pgadmin

Mở http://localhost:8000/health. Kết quả đúng là JSON {"status": "ok"}. Swagger hiện ở http://localhost:8000/docs.

## 2.5 Kết nối pgAdmin với PostgreSQL

- Đăng nhập pgAdmin tại http://localhost:5050 bằng email/mật khẩu trong .env.

- Register Server, tab General đặt tên tùy ý, ví dụ LamDong PostgreSQL.

- Tab Connection: Host name/address = postgres; Port = 5432; Maintenance database, Username và Password lấy từ .env.

- Khi kết nối từ ứng dụng chạy ngoài Docker, host là localhost; khi kết nối giữa các container, host là postgres.

## 2.6 Nạp schema và dữ liệu mẫu

Ở lần chạy đầu tiên với volume trống, database/schema.sql được container PostgreSQL thực thi tự động. File này không tự chạy lại khi volume đã tồn tại.

Để nạp dữ liệu mẫu, có thể mở database trong pgAdmin, chọn Query Tool, mở database/seed_dev.sql và chạy. Hoặc dùng PowerShell:

Get-Content -Raw .\database\seed_dev.sql ¦ docker compose exec -T postgres sh -c 'psql -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB"'

An toàn dữ liệu: Không chạy lại seed nhiều lần nếu script không idempotent. Trước khi thay schema hoặc xóa volume, hãy backup database và thông báo cho cả nhóm.

## 2.7 Dừng hoặc khởi động lại

docker compose stop docker compose start docker compose restart backend docker compose down

docker compose down xóa container/network nhưng giữ volume dữ liệu. Không dùng docker compose down -v trừ khi cả nhóm xác nhận có thể xóa toàn bộ database local.

# 3. Chạy riêng từng phần và kiểm thử

## 3.1 Backend FastAPI chạy trực tiếp

Set-Location .\backend python -m venv .venv .\.venv\Scripts\Activate.ps1 pip install -r requirements.txt uvicorn app.main:app --reload

Backend chạy tại http://localhost:8000. Khi thêm kết nối database, DATABASE_URL chạy trực tiếp dùng localhost:5432; DATABASE_URL trong container phải dùng postgres:5432.

## 3.2 Frontend Vue 3 chạy trực tiếp

Set-Location .\frontend npm install npm run dev

Frontend chạy tại http://localhost:5173. Axios đọc VITE_API_BASE_URL và mặc định gọi http://localhost:8000/api/v1. Hiện scaffold chưa gọi endpoint nghiệp vụ.

## 3.3 Bộ lệnh kiểm tra trước Pull Request

| Phần | Lệnh | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| Backend | pytest -q (trong backend) | Health test và các test mới đều pass. |
| Frontend | npm run type-check | Không có lỗi TypeScript/Vue. |
| Frontend | npm run build | Vite build thành công. |
| Docker | docker compose config | Compose hợp lệ, không thiếu biến bắt buộc. |
| Docker | docker compose ps | postgres healthy; pgadmin/backend running. |

## 3.4 Xử lý lỗi thường gặp

| Hiện tượng | Nguyên nhân thường gặp | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| docker không được nhận diện | Docker Desktop chưa cài/chưa chạy hoặc terminal chưa nhận PATH | Mở Docker Desktop, chờ Running rồi mở lại PowerShell. |
| Cổng đã được sử dụng | Ứng dụng khác đang dùng 5432/5050/8000/5173 | Dừng ứng dụng đó hoặc thống nhất đổi port trong compose. |
| postgres unhealthy | Sai biến môi trường hoặc volume cũ dùng credential khác | Xem log postgres; đối chiếu .env và credential của volume. |
| Frontend bị CORS | CORS_ORIGINS không chứa URL frontend | Đặt http://localhost:5173 rồi restart backend. |
| Schema không cập nhật | docker-entrypoint-initdb.d chỉ chạy khi volume trống | Dùng migration; không xóa volume để cập nhật schema. |
| Axios gọi sai địa chỉ | VITE_API_BASE_URL sai hoặc Vite chưa restart | Sửa .env rồi khởi động lại npm run dev. |

# 4. Kế hoạch công việc 12 tuần

Lộ trình chia thành 6 sprint, mỗi sprint 2 tuần. Mỗi sprint phải kết thúc bằng một bản chạy được, có test và Pull Request nhỏ; không chờ đến cuối kỳ mới tích hợp.

| Sprint | Mục tiêu | Đầu ra backend | Đầu ra frontend/QA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - Tuần 1-2 | Nền tảng dữ liệu và app shell | SQLAlchemy session, Alembic baseline, DB health, cấu hình container DATABASE_URL | Design tokens, MainLayout, header/footer responsive, checklist môi trường. |
| 2 - Tuần 3-4 | Auth và phân quyền | Register, login JWT, /auth/me, khóa tài khoản, RBAC user/subject/admin | Login/Register/Profile, Axios interceptor, route guard và test quyền. |
| 3 - Tuần 5-6 | Subject, category, product/location | Subject application/moderation, categories, CRUD subject, upload ảnh cơ bản | Trang danh sách/chi tiết public, ProductCard, LocationCard, form subject. |
| 4 - Tuần 7-8 | Public API và bản đồ | Search/filter/pagination, GeoJSON, nearby PostGIS, OSRM timeout/error | Bộ lọc, pagination, Leaflet map, popup, nearby và route panel. |
| 5 - Tuần 9-10 | Review, news và admin | Review pending/moderation/rating_avg, news, dashboard số liệu cần thiết | Review form/list, news pages, admin tables/moderation queue. |
| 6 - Tuần 11-12 | Tích hợp và hoàn thiện | Sửa lỗi, security checks, OpenAPI/Postman, backup/deploy guide | Responsive/accessibility, E2E flows, demo data, báo cáo và kịch bản bảo vệ. |

## 4.1 Nhịp làm việc mỗi tuần

- Đầu tuần: chọn backlog, ghi người phụ trách, tiêu chí nghiệm thu và API/component liên quan.

- Giữa tuần: merge sớm các phần nền tảng; backend cung cấp response mẫu/OpenAPI để frontend tích hợp song song.

- Cuối tuần: demo trên main, chạy test/build, cập nhật Postman và ghi lại vấn đề còn tồn tại.

- Mọi thay đổi schema phải đi bằng migration; mọi thay đổi hợp đồng API phải thông báo cho frontend và QA trước khi merge.

## 4.2 Phân chia để không chặn nhau

| Luồng | Backend có thể làm | Frontend có thể làm song song | Điểm đồng bộ |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth | Schema/session, password hash, JWT, RBAC | Form, validation, auth service, guard | Chốt request/response và lỗi 401/403. |
| Public | Query/filter/pagination, serializer | Card/grid/filter/loading skeleton | Chốt field và query parameter. |
| Map | GeoJSON, nearby, OSRM adapter | Leaflet layer, popup, controls | Chốt thứ tự lng/lat và error format. |
| Subject/Admin | Ownership, moderation, upload | CRUD form/table/modal | Chốt role, status transition và quyền. |

# 5. Danh sách REST API backend

Trạng thái: API nghiệp vụ dùng base URL /api/v1 và chưa được hiện thực trên scaffold hiện tại. Bảng dưới đây là backlog/hợp đồng để triển khai tuần tự. /health nằm ngoài /api/v1.

## 5.1 Quy ước chung

- JSON cho dữ liệu thường; multipart/form-data cho upload ảnh.

- Danh sách nhận page, page_size, search, sort khi phù hợp và trả items, page, page_size, total.

- Lỗi thống nhất: error.code, error.message, error.details.

- JWT access token khoảng 60 phút; backend kiểm tra role và ownership, không tin việc frontend ẩn nút.

- Public chỉ hiển thị product/location/review approved và news published.

- Tọa độ gửi theo longitude, latitude; GeoJSON dùng [longitude, latitude].

## 5.2 Endpoint hệ thống hiện có

| Method | Path | Quyền | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /health | Public | Kiểm tra backend sống; trả {status: ok}. |
| GET | /docs | Dev | Swagger UI do FastAPI sinh. |
| GET | /redoc | Dev | Tài liệu ReDoc do FastAPI sinh. |

## 5.3 Authentication và tài khoản

| Method | Path | Quyền | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/register | Public | Đăng ký tài khoản role user; client không được truyền role/status. |
| POST | /api/v1/auth/login | Public | Xác thực và nhận JWT access token. |
| GET | /api/v1/auth/me | Đăng nhập | Đọc hồ sơ người dùng hiện tại. |
| PATCH | /api/v1/auth/me | Đăng nhập | Cập nhật các trường hồ sơ được phép. |
| POST | /api/v1/subject-applications | User | Gửi hồ sơ xin trở thành subject, trạng thái pending. |

## 5.4 API công khai

| Method | Path | Bộ lọc/chức năng |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/categories | Danh mục đang hoạt động. |
| GET | /api/v1/products | search, category, star, district, min_price, max_price, sort, page, page_size. |
| GET | /api/v1/products/{slug} | Chi tiết, ảnh, subject, địa điểm liên quan và review approved. |
| GET | /api/v1/locations | search, type, district, service, sort, page, page_size. |
| GET | /api/v1/locations/{slug} | Chi tiết, ảnh, dịch vụ, sản phẩm liên quan và review approved. |
| GET | /api/v1/news | search, sort, page, page_size; chỉ news published. |
| GET | /api/v1/news/{slug} | Chi tiết tin và ảnh; không trả trường nội bộ. |
| GET | /api/v1/products/{id}/reviews | Danh sách review approved của sản phẩm. |
| GET | /api/v1/locations/{id}/reviews | Danh sách review approved của địa điểm. |

## 5.5 Bản đồ và PostGIS

| Method | Path | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/map/locations | Trả GeoJSON FeatureCollection; hỗ trợ bbox, type và district. |
| GET | /api/v1/map/nearby | lat, lng, radius_km, limit; ST_DWithin và ST_Distance. |
| GET | /api/v1/map/route | origin_lat/lng, destination_lat/lng; backend gọi OSRM, chuẩn hóa GeoJSON. |

## 5.6 Review

| Method | Path | Quyền/chức năng |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/products/{id}/reviews | User đăng nhập; tạo pending; mỗi user một review/sản phẩm. |
| POST | /api/v1/locations/{id}/reviews | User đăng nhập; tạo pending; mỗi user một review/địa điểm. |
| PATCH | /api/v1/reviews/{id} | Chính chủ; chỉ khi pending theo quy tắc đã chốt. |
| DELETE | /api/v1/reviews/{id} | Chính chủ; chỉ khi pending theo quy tắc đã chốt. |

## 5.7 Khu vực subject

| Method | Path | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| GET/PATCH | /api/v1/subject/profile | Xem/cập nhật hồ sơ subject đã duyệt. |
| GET/POST | /api/v1/subject/products | Danh sách thuộc sở hữu/tạo sản phẩm mới pending. |
| GET / PATCH / DELETE | /api/v1/subject/products/{id} | Chi tiết/sửa/xóa sản phẩm thuộc sở hữu. |
| GET/POST | /api/v1/subject/locations | Danh sách thuộc sở hữu/tạo địa điểm mới pending. |
| GET / PATCH / DELETE | /api/v1/subject/locations/{id} | Chi tiết/sửa/xóa địa điểm thuộc sở hữu. |
| POST | /api/v1/subject/locations/{id}/products | Gắn sản phẩm thuộc quyền quản lý với địa điểm. |
| DELETE | /api/v1/subject/locations/{id}/products/{product_id} | Gỡ liên kết sản phẩm - địa điểm. |

## 5.8 Ảnh

| Method | Path | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/subject/products/{id}/images | Upload JPEG/PNG/WebP qua FastAPI lên Firebase. |
| PATCH / DELETE | /api/v1/subject/product-images/{image_id} | Sắp xếp/chọn ảnh chính/xóa ảnh thuộc sở hữu. |
| POST | /api/v1/subject/locations/{id}/images | Upload ảnh địa điểm thuộc sở hữu. |
| PATCH / DELETE | /api/v1/subject/location-images/{image_id} | Sắp xếp/chọn ảnh chính/xóa ảnh địa điểm. |
| POST | /api/v1/admin/news/{id}/images | Admin upload ảnh tin tức. |
| PATCH / DELETE | /api/v1/admin/news-images/{image_id} | Admin sắp xếp/chọn ảnh chính/xóa ảnh tin. |

## 5.9 Khu vực admin

| Method | Path | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/admin/dashboard | Tổng số dữ liệu, số pending, số user và phân bố cơ bản. |
| GET | /api/v1/admin/users | Danh sách/tìm kiếm tài khoản. |
| GET/PATCH | /api/v1/admin/users/{id} | Xem/cập nhật role hoặc trạng thái hoạt động. |
| GET | /api/v1/admin/subjects | Danh sách hồ sơ subject và bộ lọc status. |
| PATCH | /api/v1/admin/subjects/{id}/moderation | Duyệt/từ chối; backend đồng bộ role user/subject. |
| GET/POST | /api/v1/admin/categories | Danh sách/tạo category. |
| PATCH / DELETE | /api/v1/admin/categories/{id} | Sửa/xóa category theo ràng buộc dữ liệu. |
| GET/POST | /api/v1/admin/products | Quản lý toàn bộ sản phẩm. |
| GET / PATCH / DELETE | /api/v1/admin/products/{id} | Chi tiết/sửa/xóa sản phẩm. |
| PATCH | /api/v1/admin/products/{id}/moderation | Chuyển approved hoặc rejected. |
| GET/POST | /api/v1/admin/locations | Quản lý toàn bộ địa điểm. |
| GET / PATCH / DELETE | /api/v1/admin/locations/{id} | Chi tiết/sửa/xóa địa điểm. |
| PATCH | /api/v1/admin/locations/{id}/moderation | Chuyển approved hoặc rejected. |
| GET | /api/v1/admin/reviews | Danh sách/bộ lọc review theo trạng thái. |
| PATCH | /api/v1/admin/reviews/{id}/moderation | Duyệt/từ chối và cập nhật rating_avg. |
| DELETE | /api/v1/admin/reviews/{id} | Xóa review vi phạm theo quy tắc quản trị. |
| GET/POST | /api/v1/admin/news | Danh sách/tạo tin ở trạng thái draft. |
| GET / PATCH / DELETE | /api/v1/admin/news/{id} | Chi tiết/sửa/xóa/publish/archive tin. |

## 5.10 Thứ tự hiện thực API

- Database connection + session + Alembic, sau đó health kiểm tra DB.

- Auth/JWT/RBAC và user; khóa quyền trước khi làm CRUD nhạy cảm.

- Categories, subject application và moderation.

- Products, locations, ownership và images.

- Public search/filter/pagination; sau đó map/PostGIS/OSRM.

- Reviews/moderation/rating_avg; cuối cùng news/dashboard và hoàn thiện OpenAPI.

# 6. Danh sách component và route frontend Vue 3

Nguyên tắc: Không sao chép React JSX trực tiếp. Dùng Figma và giao diện React cũ làm tài liệu tham khảo; tách Vue component theo trách nhiệm, props/events rõ ràng và thay mock API bằng services gọi backend.

## 6.1 Component dùng chung

| Nhóm | Component đề xuất | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Layout | PublicLayout, AppHeader, TopUtilityBar, BrandLogo, GlobalSearch, MainNavigation, MobileMenu, AppFooter | Khung public dùng chung, responsive theo Figma. |
| Base UI | BaseButton, BaseInput, BaseSelect, BaseTextarea, BaseBadge, BaseModal, BaseIcon | Chuẩn hóa kích thước, màu, state và accessibility. |
| Feedback | LoadingSkeleton, EmptyState, ErrorState, ConfirmDialog, AppToast | Không để trang trắng khi gọi API hoặc có lỗi. |
| Data | PaginationBar, SortSelect, FilterPanel, RatingStars, OcopBadge, PriceDisplay | Dùng lại ở product/location/review. |
| Media | ImageGallery, ImageUploader, ImageManager | Hiển thị/upload/sắp xếp/chọn ảnh chính. |

## 6.2 Component theo tính năng

| Module | Component | API phụ thuộc |
| --- | --- | --- |
| Home | HomeHero, HeroSearch, CategorySection, FeaturedProducts, FeaturedLocations, MapPreview, LatestNews | categories, products, locations, map/locations, news |
| Products | ProductFilters, ProductGrid, ProductCard, ProductDetail, ProductGallery, ProductReviews | products, product detail, product reviews |
| Locations | LocationFilters, LocationGrid, LocationCard, LocationDetail, ServiceTags, RelatedProducts | locations, location detail, location reviews |
| Map | LeafletMap, MapFilters, MapMarkerPopup, NearbyPanel, RoutePanel, LocateMeControl | map/locations, map/nearby, map/route |
| News | NewsGrid, NewsCard, NewsDetail | news, news detail |
| Auth | LoginForm, RegisterForm, AccountProfileForm, SubjectApplicationForm | auth/login, auth/register, auth/me, subject-applications |
| Reviews | ReviewList, ReviewForm, ReviewItem, RatingInput | product/location reviews, patch/delete review |
| Subject | SubjectDashboard, SubjectProfileForm, SubjectProductList/Form, SubjectLocationList/Form, ProductLocationLinker, ImageManager | toàn bộ /subject/* |
| Admin | AdminLayout, AdminSidebar, DashboardStatCard, DataTable, ModerationQueue, ModerationDialog, UserTable, CategoryForm, NewsEditor | toàn bộ /admin/* |

## 6.3 View và route đề xuất

| Route | View | Quyền |
| --- | --- | --- |
| / | HomeView | Public |
| /san-pham | ProductListView | Public |
| /san-pham/:slug | ProductDetailView | Public |
| /dia-diem | LocationListView | Public |
| /dia-diem/:slug | LocationDetailView | Public |
| /ban-do | MapView | Public |
| /tin-tuc | NewsListView | Public |
| /tin-tuc/:slug | NewsDetailView | Public |
| /dang-nhap | LoginView | Guest |
| /dang-ky | RegisterView | Guest |
| /tai-khoan | AccountView | Đăng nhập |
| /subject/* | Subject views + SubjectLayout | Subject approved |
| /admin/* | Admin views + AdminLayout | Admin |

## 6.4 Services frontend

| File/service | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| services/http.ts | Axios instance, base URL, timeout, request/response interceptor và chuẩn hóa lỗi. |
| services/auth.service.ts | Register/login/me, lưu token theo chiến lược đã chốt, logout khi 401. |
| services/products.service.ts | Danh sách, filter, chi tiết và reviews sản phẩm. |
| services/locations.service.ts | Danh sách, filter, chi tiết và reviews địa điểm. |
| services/map.service.ts | GeoJSON, nearby và route. |
| services/subject.service.ts | CRUD ownership, link sản phẩm-địa điểm và ảnh. |
| services/admin.service.ts | Dashboard, moderation và quản trị dữ liệu. |
| types/api.ts | Kiểu pagination, error envelope, entities và DTO dùng chung. |

## 6.5 Thứ tự triển khai frontend

- Chốt design tokens từ Figma: màu, typography, spacing, container, breakpoint, radius và shadow.

- Dựng PublicLayout, AppHeader và AppFooter; kiểm tra desktop/tablet/mobile.

- Dựng HomeView bằng dữ liệu tĩnh có cấu trúc, chưa ghép mock CRUD React.

- Tách card/section dùng chung, sau đó kết nối API public qua services.

- Làm list/detail/filter/pagination, rồi map, auth, subject và admin theo thứ tự backend ổn định.

- Mỗi màn hình phải có loading, empty, error và responsive trước khi coi là hoàn thành.

# 7. Nhiệm vụ cần làm ngay

Đây là backlog đề xuất cho sprint đầu tiên. Mỗi task nên ở một nhánh riêng và có commit nhỏ theo thứ tự.

| Mã | Người phụ trách | Nhiệm vụ | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| BE-01 | Backend + DB | Thêm SQLAlchemy/psycopg, cấu hình engine/session và dependency get_db. | Kết nối được Postgres local/container; test connection pass; không hard-code secret. |
| BE-02 | Backend + DB | Khởi tạo Alembic baseline bám schema hiện tại. | Migration status rõ ràng; có hướng dẫn không làm mất dữ liệu. |
| BE-03 | Backend | Thêm /health/db hoặc mở rộng health để kiểm tra DB có kiểm soát. | Trả mã lỗi thân thiện; container health không phụ thuộc dịch vụ ngoài. |
| FE-01 | Frontend | Trích design tokens từ Figma thành CSS variables. | Có token màu/font/spacing/breakpoint; không rải magic number. |
| FE-02 | Frontend | Dựng PublicLayout, AppHeader, AppFooter theo frame trang chủ. | Đúng desktop/mobile; keyboard focus; build/type-check pass. |
| QA-01 | QA/Tài liệu | Tạo checklist setup máy mới và kiểm tra Docker Compose. | Một thành viên khác làm theo tài liệu và chạy được từ đầu. |
| TEAM-01 | Cả nhóm | Chốt OpenAPI cho auth và quy ước lỗi/pagination. | Frontend/backend dùng cùng tên field; Postman có request mẫu. |

## 7.1 Commit nhỏ gợi ý cho sprint đầu

chore(backend): add database dependencies feat(backend): configure database session chore(database): initialize alembic baseline test(backend): add database connectivity test chore(frontend): add Figma design tokens feat(frontend): add public app header feat(frontend): add public app footer test(frontend): verify responsive app shell

## 7.2 Checklist demo cuối mỗi sprint

- Nhánh main pull mới nhất và git status sạch.

- Docker Compose khởi động được; health, Swagger và pgAdmin truy cập được.

- Backend test pass; frontend type-check và build pass.

- Luồng demo chạy bằng API thật hoặc stub đã được ghi rõ, không giả là tính năng hoàn chỉnh.

- Postman/OpenAPI, README và migration được cập nhật cùng code.

- Không có mật khẩu, token hoặc credential trong commit/log/chụp màn hình.

## 7.3 Mốc hoàn thành toàn dự án

| Mốc | Điều kiện |
| --- | --- |
| MVP public | Danh mục, sản phẩm, địa điểm, tin tức, tìm kiếm/lọc/phân trang và bản đồ hoạt động với dữ liệu approved/published. |
| MVP user | Đăng ký/đăng nhập/hồ sơ, gửi subject application và review pending đúng constraint. |
| MVP subject | Subject approved chỉ CRUD dữ liệu thuộc sở hữu, upload ảnh và gửi moderation. |
| MVP admin | Quản lý user/danh mục/nội dung, moderation, news và dashboard cơ bản. |
| Sẵn sàng bảo vệ | Demo data ổn định, test quyền và luồng chính pass, tài liệu/ERD/Postman/Swagger đồng bộ, có backup và kịch bản demo. |

Bước tiếp theo thống nhất: Bắt đầu bằng BE-01/BE-02 và FE-01/FE-02 song song. Chỉ mở rộng Docker Compose thêm frontend sau khi nhóm chốt nhu cầu dev container; hiện tại giữ frontend chạy bằng npm để vòng lặp phát triển nhanh và đơn giản.

Hết tài liệu